Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 сентября 2015 г. N 566-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

НА 2016 - 2030 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") Иркутской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.В.ИГНАТЕНКО

# Утвержден

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 30 сентября 2015 г. N 566-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

НА 2016 - 2030 ГОДЫ

## Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Реализация настоящего Плана мероприятий ("дорожной карты") Иркутской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы (далее - Дорожная карта) направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) объектов и услуг в сфере социальной защиты населения, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, труда и занятости населения (далее - приоритетные сферы жизнедеятельности) в Иркутской области, преодоление социальной разобщенности в обществе.

2. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, при получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, является составной частью государственной социальной политики.

3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению на территории Иркутской области, необходимо выявить и устранить барьеры, препятствующие доступности зданий, строений и сооружений и получению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

4. В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 605 "Об утверждении свода правил "СНИП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и другим МГН.

В отношении существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и других МГН, собственники данных объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов и других МГН к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

5. Дорожная карта предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации (абилитации) и социальной интеграции инвалидов и других МГН в Иркутской области;

3) внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в соответствии с требованиями к обеспечению условий их доступности для инвалидов и других МГН;

4) инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, в соответствии с законодательством.

6. Реализация мероприятий Дорожной карты осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местных бюджетов, иных источников.

7. Мероприятия Дорожной карты рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 год.

8. Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области, в том числе наличие барьеров, препятствующих получению услуг инвалидами наравне с другими гражданами, отсутствие достаточной информации о доступности для инвалидов объектов и услуг, наличие социальной разобщенности в обществе, обусловлены следующими обстоятельствами.

Доля инвалидов среди населения Иркутской области, в частности, среди населения трудоспособного и пенсионного возраста, ежегодно увеличивается.

В Иркутской области проживает более 236 тысяч инвалидов, в том числе: более 223 тысяч инвалидов старше 18 лет; более 13 тысяч детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. При этом имеют ограничения передвижения в связи с патологией опорно-двигательного аппарата более 21 тысячи человек, в том числе передвигаются на креслах-колясках более 5 тысяч человек; имеют ограничения по зрению более 8 тысяч человек; глухие и слабослышащие - более 2 тысяч человек.

По состоянию на 2015 год в Иркутской области действуют более 2000 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности. В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 437-пп (далее - подпрограмма "Доступная среда для инвалидов"), проводится работа по решению проблем инвалидов и других МГН в рамках обеспечения доступности 260 приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Однако действующие объекты, не вошедшие в подпрограмму "Доступная среда для инвалидов", также требуют дооснащения в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других МГН к объектам и услугам на территории Иркутской области. Ряд объектов не в полном объеме оборудован специальными приспособлениями, подъемниками, пандусами, облегчающими прохождение инвалидов и других МГН в здания, что может повлечь за собой ограничения в получении предоставляемых в них услуг.

Реализация мероприятий Дорожной карты позволит создать условия и возможность получения услуг инвалидами и другими МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе за счет расширения материально-технической базы и адаптации зданий, строений и сооружений, в соответствии с требованиями законодательства.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области, в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области требует комплексного подхода, включающего реализацию мероприятий как подпрограммы "Доступная среда для инвалидов", так и Дорожной карты, а также консолидацию усилий органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных и других организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

## Глава 2. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

9. Целями реализации Дорожной карты являются:

1) повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

## Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

10. Ожидаемые результаты реализации Дорожной карты:

1) повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности - доля доступных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности к 2030 году составит около 70%, создание равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности.

Эффективность будет обеспечена за счет реализации мер по повышению доступности и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных (абилитационных), что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни соответствующей категории граждан;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (культурно-досуговые, спортивные и другие);

проведения информационных компаний и акций в средствах массовой информации по освещению проблем инвалидов и других МГН;

повышения уровня и качества важнейших реабилитационных (абилитационных) услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации (абилитации).

11. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг приведена в приложении 1 к Дорожной карте.

12. Перечень мероприятий Дорожной карты, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен в приложении 2 к Дорожной карте.

13. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, ответственные за достижение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг Дорожной карты в установленных сферах деятельности, ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют информацию об исполнении соответствующих показателей в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Исполняющая обязанности заместителя

председателя Правительства

Иркутской области

В.Ф.ВОБЛИКОВА

## Приложение 1

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

Иркутской области по повышению значений

показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг на 2016 - 2030 годы

ТАБЛИЦА

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (%) |  |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги инвалидам | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других МГН <*>, от общей численности объектов | 42 | 61 | 69 | 75 | 85 | 91 | 92 | 92 |  |
| -------------------------------- <*> в том числе за счет применения принципа "разумного приспособления", предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставления, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (всего объектов - 207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН, от общей численности объектов социальной инфраструктуры | 9 | 21 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 54 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| #### 1.1. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в психоневрологических интернатах (далее - ПНИ, всего объектов ПНИ - 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов ПНИ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности ПНИ | 0 | 26 | 32 | 34 | 34 | 43 | 50 | 50 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 2 | Доля объектов ПНИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов ПНИ | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 |  |
| 3 | Доля объектов ПНИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов ПНИ | 37 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |
| 4 | Доля объектов ПНИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов ПНИ | 71 | 74 | 76 | 79 | 79 | 79 | 82 | 84 |  |
| #### 1.2. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах, геронтологических центрах (далее - ДИ, всего объектов ДИ - 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов ДИ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов ДИ | 61 | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 | 72 | 75 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 2 | Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов ДИ | 28 | 28 | 28 | 33 | 39 | 39 | 50 | 50 |  |
| 3 | Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов ДИ | 50 | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 61 | 61 |  |
| 4 | Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов ДИ | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |  |
| #### 1.3. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в комплексных центрах социального обслуживания населения (далее - КЦСОН), центрах социальной адаптации (далее - ЦСА) (всего объектов КЦСОН и ЦСА - 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов КЦСОН и ЦСА, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА | 18 | 18 | 22 | 27 | 27 | 29 | 30 | 33 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 2 | Доля объектов КЦСОН и ЦСА, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 |  |
| 3 | Доля объектов КЦСОН и ЦСА, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА | 37 | 39 | 43 | 43 | 46 | 46 | 48 | 48 |  |
| 4 | Доля объектов КЦСОН и ЦСА, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА | 37 | 39 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 |  |
| 5 | Доля объектов КЦСОН и ЦСА, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги <*>, от общей численности объектов КЦСОН И ЦСА, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | 21 | 19 | 13 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| -------------------------------- <*> предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в образовательных учреждениях социального обслуживания (далее - ОУСО, всего объектов ОУСО - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов ОУСО, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов ОУСО | 0 | 19 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| #### 1.5. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей (далее - ДДИ, всего объектов ДДИ - 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов ДДИ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов ДДИ | 0 | 19 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 2 | Доля объектов ДДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов ДДИ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 63 | 63 | 100 |  |
| #### 1.6. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее - РЦ, всего объектов РЦ - 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов РЦ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов РЦ | 75 | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 2 | Доля объектов РЦ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов РЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 50 | 50 |  |
| 3 | Доля объектов РЦ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов РЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 50 |  |
| 4 | Доля объектов РЦ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов РЦ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 75 |  |
| 5 | Доля существующих объектов РЦ, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | 71 | 71 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| #### 1.7. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в территориальных центрах социальной помощи семье и детям, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центрах социальной помощи семье и детям, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (далее - ЦСП, всего объектов ЦСП - 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов ЦСП, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов ЦСП | 4 | 11 | 17 | 20 | 20 | 24 | 27 | 41 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 2 | Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов ЦСП | 4 | 9 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 43 |  |
| 3 | Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов ЦСП | 13 | 17 | 23 | 26 | 26 | 30 | 32 | 47 |  |
| 4 | Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов ЦСП | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 58 |  |
| 5 | Доля объектов ЦСП, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, от общего количества объектов ЦСП, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | 34 | 37 | 24 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 |  |
| #### 1.8. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в управлениях социальной защиты населения (далее - УСЗН, всего объектов УСЗН - 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов УСЗН, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов УСЗН | 18 | 22 | 24 | 29 | 29 | 38 | 53 | 62 | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 2 | Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов УСЗН | 16 | 18 | 18 | 24 | 24 | 37 | 45 | 53 |  |
| 3 | Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов УСЗН | 42 | 45 | 45 | 47 | 50 | 58 | 63 | 71 |  |
| 4 | Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов УСЗН | 47 | 47 | 50 | 55 | 59 | 59 | 63 | 71 |  |
| 5 | Доля объектов УСЗН, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, от общего количества объектов УСЗН, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | 23 | 19 | 16 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |  |
| ### 2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (всего объектов - 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля доступных учреждений труда и занятости населения для всех категорий инвалидов в общей численности учреждений труда и занятости населения | 64 | 64 | 64 | 64 | 75 | 96 | 96 | 96 | Министерство труда и занятости Иркутской области, Центры занятости населения Иркутской области |
| 2 | Доля доступных учреждений труда и занятости населения, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения, в общей численности учреждений труда и занятости населения | 78 | 78 | 78 | 78 | 84 | 48 | 48 | 48 |  |
| 3 | Доля учреждений труда и занятости населения, доступных для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности учреждений труда и занятости населения | 81 | 81 | 81 | 81 | 90 | 96 | 96 | 96 |  |
| 4 | Доля учреждений труда и занятости населения, доступных для инвалидов с нарушениями слуха, в общем количестве учреждений труда и занятости населения | 85 | 85 | 85 | 85 | 93 | 96 | 96 | 96 |  |
| 5 | Доля учреждений труда и занятости населения, доступных для инвалидов с нарушениями умственного развития, в общем количестве учреждений труда и занятости населения | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 |  |
| 6 | Количество инвалидов, которым государственная услуга может быть предоставлена по месту жительства (кол-во человек) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| ### 3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля адаптированных транспортных средств (такси, которым предоставлена лицензия) для перевозки пассажиров, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области |
| 1.1. | адаптированных для перевозки инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 |  |
| 1.2. | адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |  |
| 1.3. | адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением слуха | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 |  |
| 1.4. | адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением зрения | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 |  |
| 2 | Доля водителей такси, прошедших обучение (инструктирование) для перевозки инвалидов. Инструктирование утверждено локальными нормативными актами предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |  |
| 3 | Количество работников ОГКУ "Центр транспорта Иркутской области", прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа работников данной организации (кол-во человек) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
| ### 4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (всего объектов - 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 20 | 27 | 35 | Министерство культуры и архивов Иркутской области |
| #### 4.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в библиотеках (всего объектов - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля библиотек, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности библиотек | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | Министерство культуры и архивов Иркутской области |
| 2 | Доля библиотек, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности библиотек | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля библиотек, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности библиотек | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 90 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля библиотек, в которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей численности библиотек | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля действующих библиотек, в которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей численности библиотек | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| #### 4.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в музеях (всего объектов - 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля музеев, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности музеев | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 70 | Министерство культуры и архивов Иркутской области |
| 2 | Доля музеев, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности музеев | 25 | 30 | 50 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 |  |
| 3 | Доля музеев, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности музеев | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля музеев, в которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей численности музеев | 10 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля действующих музеев, в которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей численности музеев | 10 | 25 | 25 | 25 | 50 | 55 | 60 | 60 |  |
| #### 4.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в театрально-зрелищных учреждениях (всего объектов - 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля театрально-зрелищных учреждений, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности театрально-зрелищных учреждений | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | Министерство культуры и архивов Иркутской области |
| 2 | Доля театрально-зрелищных учреждений, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности театрально-зрелищных учреждений | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |  |
| 3 | Доля театрально-зрелищных учреждений, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности театрально-зрелищных учреждений | 16 | 50 | 50 | 55 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля театрально-зрелищных учреждений, в которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей численности театрально-зрелищных учреждений | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля действующих театрально-зрелищных учреждений, в которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей численности театрально-зрелищных учреждений | 25 | 30 | 50 | 55 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
| #### 4.4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях культуры (всего объектов - 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности образовательных учреждений культуры | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | Министерство культуры и архивов Иркутской области |
| 2 | Доля образовательных учреждений культуры, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности образовательных учреждений культуры | 20 | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля образовательных учреждений культуры, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности образовательных учреждений культуры | 20 | 40 | 50 | 55 | 60 | 75 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля образовательных учреждений культуры, в которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг Министерством культуры и архивов Иркутской области, от общей численности образовательных учреждений культуры | 20 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| #### 4.5. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях (всего объектов - 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля культурно-досуговых учреждений, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности культурно-досуговых учреждений | 10 | 25 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 85 | Министерство культуры и архивов Иркутской области |
| 2 | Доля культурно-досуговых учреждений, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности культурно-досуговых учреждений | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля культурно-досуговых учреждений, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности культурно-досуговых учреждений | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 75 |  |
| 4 | Доля культурно-досуговых учреждений, в которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей численности культурно-досуговых учреждений | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля действующих культурно-досуговых учреждений, в которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей численности культурно-досуговых учреждений | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ### 5. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (всего объектов - 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля инвалидов всех нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных министерству учреждениях | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области |
| 2 | Доля инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных министерству учреждениях | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 3 | Доля инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных министерству учреждениях | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |
| 4 | Доля инвалидов с нарушением слуха, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных министерству учреждениях | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 5 | Доля инвалидов с нарушением зрения, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных министерству учреждениях | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 6 | Доля инвалидов с нарушением умственного развития, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведомственных министерству учреждениях | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |
| 7 | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, в общем количестве подведомственных учреждений | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 20 |  |
| 8 | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем количестве подведомственных учреждений | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 30 |  |
| 9 | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями зрения, в общем количестве подведомственных учреждений | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 20 |  |
| 10 | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями слуха, в общем количестве подведомственных учреждений | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 40 |  |
| 11 | Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями умственного развития, в общем количестве подведомственных учреждений | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 30 |  |
| ### 6. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (всего объектов - 1562) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов здравоохранения, в которых обеспечиваются условия доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общей численности объектов здравоохранения | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | Министерство здравоохранения Иркутской области |
| #### 6.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в стационарах (всего стационаров - 426) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля действующих стационаров, в которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции к месту предоставления услуги: предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества стационаров, в которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | Министерство здравоохранения Иркутской области |
| 2 | Доля стационаров, в которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (от общего количества стационаров) | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |  |
| 3 | Доля стационаров, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности стационаров, в которых инвалидам предоставляются услуги | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| #### 6.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в поликлиниках (всего поликлинических корпусов - 1130) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля действующих поликлиник, в которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции к месту предоставления услуги: предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества поликлиник, в которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | Министерство здравоохранения Иркутской области |
| 2 | Доля поликлиник, в которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (от общего количества поликлиник) | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |  |
| 3 | Доля поликлиник, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности поликлиник, в которых инвалидам предоставляются услуги | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| #### 6.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в санаториях (всего санаторных корпусов - 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля действующих санаторных корпусов, в которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции к месту предоставления услуги (от общего количества санаторных корпусов, в которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | 20 | 22 | 27 | 29 | 30 | 35 | 40 | 40 | Министерство здравоохранения Иркутской области |
| 2 | Доля санаторных корпусов, в которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (от общего количества санаторных корпусов) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |  |
| 3 | Доля санаторных корпусов, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности санаторных корпусов, в которых инвалидам предоставляются услуги | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ### 7. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (всего объектов - 152) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН, от общей численности объектов | 24 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 67 | 85 | Министерство образования Иркутской области, руководители образовательных организаций |
| 2 | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов образования | 25 | 25 | 30 | 35 | 39 | 45 | 70 | 85 |  |
| 3 | Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности объектов образования | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 70 | 85 |  |
| 4 | Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности объектов образования | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 85 |  |
| 5 | Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного развития, от общей численности объектов образования | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 35 | 60 | 85 |  |
| 6 | Доля действующих объектов, в которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции к месту предоставления услуги: предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | 24 | 24 | 23 | 20 | 18 | 16 | 4 | 0 |  |
| 7 | Доля действующих объектов, в которых в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с "Дорожной картой") созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | 24 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 67 | 85 |  |

## Приложение 2

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

Иркутской области по повышению значений

показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг на 2016 - 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг населению | - | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | До 1 июля 2016 года | Наличие в административных регламентах по предоставлению государственных услуг населению положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 2 | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | 2016 год, далее по необходимости | Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов |
| ### 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| #### Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение подъездных путей прилегающей территории объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения (МГН) | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме |
| 2 | Организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта, реконструкции объектов |  |  |  |  |
| 4 | Замена лифтов, адаптация лестничных маршей с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |
| 5 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др. |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства, аппарели и др. |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других МГН: приобретение и установка перил, поручней, штанг и др. |  |  |  |  |
| #### Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка тактильно-визуальных знаков доступности, указателей, табличек, в том числе с использованием шрифта Брайля | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме |
| 2 | Установка кнопок вызова персонала, системы тревожной сигнализации | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" |  |  |  |
| 3 | Размещение информации для инвалидов об оказываемых услугах с учетом ограничений их жизнедеятельности: установка системы оповещения, бегущих строк, информационных терминалов и др. | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" |  |  |  |
| 4 | Приобретение адаптационных приспособлений для инвалидов: телефонные аппараты для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, держатели для трости, крючки для костылей и др. | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" |  |  |  |
| 5 | Приобретение специализированных автомобилей для перевозки МГН | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | 2016 - 2030 годы |  |
| ### 2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| #### Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение объемов и сроков проведения работ по поэтапному приведению действующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов: | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Министерство труда и занятости населения Иркутской области, Центры занятости населения | 2016 год | Обеспечение доступности для инвалидов 45 объектов в сфере труда и занятости населения |
| 1.1. | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки) |  |  | 2016 - 2030 годы |  |
| 1.2. | Оборудование входов в здания (входная площадка, дверь входная, тамбур) |  |  | 2016 - 2030 годы |  |
| 1.3. | Оборудование путей движения внутри здания (коридор, лестница, пандус, подъемник, дверь, пути эвакуации) |  |  | 2016 - 2030 годы |  |
| 1.4. | Оборудование зон целевого назначения здания (кабинетная форма обслуживания) |  |  | 2016 - 2030 годы |  |
| 1.5. | Оборудование санитарно-гигиенических помещений (туалетная комната, гардеробная) |  |  | 2016 - 2030 годы |  |
| 1.6. | Оборудование систем информации на объекте (визуальные средства, акустические средства, тактильные средства) |  |  | 2016 - 2030 годы |  |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 2016 - 2030 годы |  |
| #### Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление услуг инвалидам по месту жительства при невозможности полного приспособления объекта к нуждам инвалида | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Министерство труда и занятости населения Иркутской области, Центры занятости населения | 2016 - 2030 годы | Обеспечение доступности для инвалидов 45 объектов в сфере занятости населения |
| 2 | Содействие в трудоустройстве инвалидов, обратившихся в органы занятости населения | Государственная программа Иркутской области "Труд и занятость" на 2014 - 2018 годы |  |  | Увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами занятости населения, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы занятости населения |
| ### 3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |
| #### Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| #### Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение (инструктирование) водителей легковых такси правилам перевозки инвалидов | Локальные нормативно-правовые акты, утвержденные перевозчиком | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Стандартизация оказания услуг специалистами, работающими с инвалидами |
| 2 | Обучение (инструктирование) работников, предоставляющих государственную услугу, особенностям предоставления услуг инвалидам | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | ОГКУ "Центр транспорта Иркутской области" | 2016 - 2030 годы |  |
| 3 | Организация оказания услуг инвалидам (передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) в альтернативной форме: на дому (по заявлению); дистанционно |  | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Создание доступности услуги для разных категорий инвалидов |
| 4 | Оборудование транспортных средств специальными приспособлениями для перевозки разных категорий инвалидов | Локальные нормативно-правовые акты, утвержденные перевозчиком | Перевозчики, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Адаптация транспортных средств для перевозки разных категорий инвалидов |
| 5 | Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | Подпрограмма 8 "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" Государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Повышение уровня доступности объектов в сфере транспорта |
| ### 4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| #### Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки, адаптация крылец, устранение уклонов и перепадов высот на путях следования) | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Министерство культуры и архивов Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов культуры |
| 2 | Оборудование входов в здания (входная площадка, дверь входная, тамбур) | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Подпрограмма 8 "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" Государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" |  |  |  |
| 3 | Оборудование путей движения внутри зданий (приобретение и установка съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, автоматической системы открывания дверей, приобретение и установка поручней, противоскользящих систем) | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Подпрограмма 8 "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" Государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" |  |  |  |
| 4 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений (приобретение и установка поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах: туалетная комната, гардеробная) | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Подпрограмма 8 "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" Государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" |  |  |  |
| #### Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка информационного терминала и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, флеш-карт для записи книг для незрячих пользователей, компьютерного оборудования, знаков доступности объекта, беспроводной системы вызова помощника "Пульсар", звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, приобретение тифлофлэшплееров, луп для чтения, тактильных табличек, приобретение компьютеров для инвалидов по зрению с программой "Джос" | Подпрограмма 8 "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" Государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" | Министерство культуры и архивов Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, создание условий для развития творческих способностей |
| ### 5. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  |  |  |  |  |
| #### Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки) | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Увеличение количества объектов, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам всех категорий |
| 2 | Ввод новых спортивных сооружений и проведение реконструкции спортивных сооружений | Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы |  | до 2020 годы |  |
| 3 | Оснащение вспомогательными средствами (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней, тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) | Закон об областном бюджете Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период, Подпрограмма "Доступная среда" для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2014 - 2016 годы Государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы |  | до 2030 года |  |
| #### Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для достижения комфортного проведения тренировочных мероприятий | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | до 2030 года | Увеличение численности занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за счет обеспечения доступности спортивных сооружений |
| 2 | Оснащение в СМИ о доступности маломобильным группам и инвалидам секционных занятий по адаптивным видам спорта | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | 2016 - 2030 годы |  |
| 3 | Проведение обучающих семинаров среди тренерско-преподавательского состава в сфере адаптивной физической культуры и спорта |  |  | 2016 - 2030 годы |  |
| ### 6. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| #### Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение территорий медицинских организаций в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН. Оборудование специальных парковочных мест для автомобиля МГН | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы. Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы | Министерство здравоохранения Иркутской области | До 2030 года | Увеличение количества медицинских организаций, максимально доступных для инвалидов и других МГН. Обеспечение доступности, позволяющее вести независимый образ жизни людям с различными видами инвалидности. Увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности |
| 2 | Обустройство входных групп: устройство пандусов, поручней, установка автоматически открывающихся дверей, кнопок вызова помощника, тактильных плит и др. | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы. Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы |  |  |  |
| 3 | Приведение внутренних помещений медицинских организаций в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы. Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы |  |  |  |
| 4 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребности инвалидов: установка специального сантехнического оборудования, поручней, кнопок вызова помощника, тактильных плит и др. | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы. Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы |  |  |  |
| 5 | Обустройство внутренних помещений: оборудование окна регистратуры, доступного для МГН, установка поручней, тактильных направляющих и тактильных плит, тактильных табличек, мнемосхем, электронных терминалов и др. | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы. Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы |  |  |  |
| 6 | Нанесение визуальной маркировки по пути следования инвалидов внутри зданий медицинских организаций | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы. Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы |  |  |  |
| 7 | Оборудование зданий медицинских организаций лифтами и подъемными устройствами с системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы. Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы |  |  |  |
| #### Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение специальным медицинским оборудованием медицинских организаций с целью облегчения проведения медицинских мероприятий для инвалидов | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы | Министерство здравоохранения Иркутской области | До 2030 года | Обеспечение ранней диагностики заболеваний и профилактика инвалидности у детей; гарантированное предоставление инвалидам бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения в соответствии с действующим законодательством |
| ### 7. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| #### Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства, аппарели и др. | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство образования Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Достижение в полном объеме запланированных показателей к 2030 году |
| 2 | Замена лифтов, адаптация лестничных маршей с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др. |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других МГН: приобретение и установка перил, поручней, штанг и др. |  |  |  |  |
| #### Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка звуковых и зрительных сигналов | Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство образования Иркутской области | 2016 - 2030 годы | Достижение в полном объеме запланированных показателей к 2030 году |
| 2 | Приобретение специализированной мебели |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение специализированного оборудования, позволяющего оказывать услуги в доступной для инвалидов форме |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение специализированной литературы для инвалидов с нарушениями зрения |  |  |  |  |